Urząd Miejski w Kaliszu

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania pn.:

„Budowa boiska sportowego ze sztucznej trawy

przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul.Chełmska 18 w Kaliszu”.

Specyfikację zatwierdzono:

dnia  18.05.2007r.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/ - /

Daniel Sztandera

WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA

1.	Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego.

Urząd Miejski w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Główny Rynek 20.

Godz. pracy:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek - Piątek: 7.30 – 15.30

NIP: 618-001-59-33, Regon : 000631982

Strona WWW: www.kalisz.pl lub www.bip.kalisz.pl

Dane teleadresowe do prowadzenia do korespondencji w sprawie Zamówienia :

Adres: Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu,

ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.

Telefon: 062 765 44 31.

Faks: 062 765 44 46.

2.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

3.	Informacje ogólne.

3.1	Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Urząd Miejski w Kaliszu,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” – ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),

- „Zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w pkt 4,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

3.2	Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ.

3.3	Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści.

4.	Opis przedmiotu zamówienia.

4.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa boiska sportowego ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul.Chełmska 18 w Kaliszu”.

Trawa winna spełniać minimum następujące wymagania:

    - włókna polipropylenowe, proste, monofilowe lub fibrylizowane,

    - wysokość włókien nie mniejsza niż 18 mm,

    - ciężar włókien minimum: 6 600 Dtex ±10 %,

    - gęstość włókien: nie mniejsza niż 39 000 pęczków/splotów / m2 ±10%,

    - kolor zielony, linie białe.

Wykonawca winien podać w „Formularzu Oferty” właściwości i parametry oferowanej trawy syntetycznej, która spełniać będzie w/w wymagania Zamawiającego oraz dokumentacji projektowej i Specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót.

### 4.2	Przedmiot zamówienia obejmuje:

4.2.1.Wykonanie boiska do piłki ręcznej wraz z odwodnieniem oraz chodnikiem 
i oświetleniem w oparciu o dokumentację projektową (zgodnie z pkt. 4.4.) oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

4.2.2Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie 
w rozumieniu Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.

4.2.3.Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przywrócenia terenu wokół szkoły do stanu pierwotnego oraz do wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej.

4.3	Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż wskazane w załącznikach do niniejszej specyfikacji.

4.4.    Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznikach do SIWZ:

- projekt budowlano – wykonawczy - Architektura;

- projekt budowlano – wykonawczy  - Instalacje sanitarne;

- projekt budowlano – wykonawczy  - Instalacje elektryczne;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

- przedmiar robót ogólnobudowlanych;

- przedmiar robót sanitarnych;

- przedmiar robót elektrycznych.

UWAGA:

Niniejsze postępowanie obejmuje część zadania z dokumentacji projektowej 
w zakresie robót określonych w załączonych przedmiarach robót, tj. bez wykonania ogrodzenia.

4.5	Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 236, poz. 2008) wraz z powszechnie obowiązującymi przepisami miejscowymi.

4.6 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiotu zamówienia 
na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

4.7	Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być wykonane roboty przewidziane przedmiotem zamówienia.

4.8	Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

| przedmiot główny |  |
| --- | --- |
| 45.21.22.21-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych |
| Przedmioty dodatkowe |  |
| 45.11.12.40-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu |
| 45.31.61.10-6 | Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego |

5.	Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy 
z Wykonawcą, a zakończy wykonanie zamówienia nie później niż do dnia  14.09.2007r.

Data wykonania zamówienia rozumiana jest jako termin odbioru końcowego i ostatecznie przekazanie obiektu użytkownikowi.

6.	Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

9.1	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

9.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia,

    - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

- wykażą, że dysponują kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego,

- wykażą, że dysponują kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz należy (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego,

- wykażą, że dysponują kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalnościach instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz należy (na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego;

- wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej,

- wykażą, że dysponują przynajmniej następującymi narzędziami 
i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia: środek transportowy o nośności min. 5 ton, spycharka, ubijak, walec.

    - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykażą, że posiadają (aktualne przynajmniej na dzień składania ofert) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

    - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

9.2	Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, określonych w pkt 9.1. SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia/nie spełnia”.

9.3	Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w ppkt. 9.1.1. 
i 9.1.3. i 9.1.4. SIWZ. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w ppkt. 9.1. mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

10.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

10.1 oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - wzór stanowi załącznik do SIWZ, patrz także pkt. 28;

10.2	aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*;

10.3. wykaz osób, spełniających warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1.2 a)-c);

10.4. dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 10.3. uprawnień budowlanych wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zaświadczenia potwierdzającego członkowstwo (na dzień składania ofert) we właściwej izbie samorządu zawodowego;

10.5 wykazu wykonanych robót budowlanych określonych w pkt 9.1.2.d) – wzór wykazu stanowi  załącznik do SIWZ (Doświadczenie zawodowe);

10.6 dokumentów potwierdzających, że wykonane roboty wyszczególnione w wykazie, 
o którym mowa w pkt 10.5 zostały wykonane należycie. Wykonane roboty wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 10.5, a nie potwierdzone ww. dokumentami nie będą uwzględniane przy ocenie ofert;

10.7 wykazu narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca do wykonania zamówienia potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 9.1.2.e) – wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ (Potencjał techniczny);

10.8 polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (przynajmniej na dzień składania ofert)*.

Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.

W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców (dotyczy również spółki cywilnej), każdy z tych Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej) dołącza do oferty ww. dokumenty oznaczone gwiazdką (*) dotyczące każdego z nich.

Dokumenty, o których mowa w punktach 10.2, 10.6, 10.8, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605).

11.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami.

11.1	Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy Pzp dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem 
(nr faksu 062 765 44 46, z zastrzeżeniem wycofania i zmiany oferty), pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści przesłanej faksem korespondencji na piśmie. Korespondencję przesłaną do Zamawiającego drogą faksową po godzinach jego pracy, a także w dzień wolny od pracy uważa się za złożoną następnego dnia roboczego.

11.2	Korespondencję należy kierować na adres: Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji UM w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.

11.3	Do udzielenia szczegółowych informacji upoważniona jest: Anna Durlej, 
tel. 062 76-54-431.

11.4 	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

12.	Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13.	Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.	Opis sposobu przygotowywania ofert.

14.1	Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny 
i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby uprawnionej. Wzór „Formularza oferty” stanowi załącznik 
do SIWZ.

14.2	Do oferty należy dołączyć:

- wypełniony formularz oferty,

- oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 10. oraz 14.8. i 14.10. (pełnomocnictwa jeśli dotyczy),

- kosztorys ofertowy dot. robót ogólnobudowlanych,

- kosztorys ofertowy dot. robót sanitarnych,

- kosztorys ofertowy dot. robót elektrycznych,

- stawkę roboczogodziny, Kp, Z, Kz, które zostały przyjęte do wyceny robót 
w danej kategorii/branży robót (ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej),

- zestawienie M, S wraz z ich cenami jednostkowymi.

Informacje, o których mowa w ppkt f) i g) mogą zostać zawarte w odpowiednich (branżowo) kosztorysach ofertowych.

14.3	Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć (np. zszyć, zbindować, wpiąć do skoroszytu lub segregatora).

14.4	Przy składaniu oferty należy wykorzystać wzory dokumentów i oświadczeń załączone do niniejszej SIWZ. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.

Ryzyko błędu przy przepisywaniu wyżej wymienionych wzorów, brak w ich treści wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę.

14.5	Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: „Oferta dot. „Budowy boiska sportowego ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Chełmska 18 w Kaliszu” – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

14.6	Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia, złożone wraz z ofertą, winny być podpisane lub poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

14.7	W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona własnoręcznym podpisem i dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

14.8	Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

14.8.1 Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy samodzielnie ubiega się on o udzielenie zamówienia uważa się:

- osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione 
do reprezentacji podmiotu lub

- osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel lub

- inne osoby, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b.

Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza.

14.8.2	Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawców w przypadku, gdy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (składają ofertę wspólną) uważa się:

- właściwie umocowanego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 14.10 a)

lub

b) działających łącznie reprezentantów wszystkich Wykonawców.

14.9	W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec w „Formularzu Oferty”, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć np. poprzez spięcie, zszycie w sposób oddzielny od pozostałej części oferty.

14.10	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej) muszą ponadto:

  - ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy);

  - załączyć do oferty (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza) dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt 14.10 a). Dokument ten (np. pełnomocnictwo) podpisany przez reprezentanta każdego z Wykonawców (z zachowaniem zasad, o których mowa 
w pkt 14.8.1) musi przynajmniej zawierać: dane podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie nazwy zamówienia, o które się ubiegają, wskazanie pełnomocnika oraz zakres czynności do jakich jest uprawniony (np. podpisania i założenia oferty, potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, składania oświadczeń woli itd.);

  - przy składaniu dokumentów i oświadczeń, w których widnieje słowo „Wykonawca”, np. w miejscu „nazwa Wykonawcy” podać pełne dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tworzących konsorcjum), a nie tylko pełnomocnika.

15.	Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

15.1	Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem złożenia Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert pisemnego oświadczenia w tej sprawie 
i pisemnego potwierdzenia odbioru oferty.

15.2	W przypadku, gdy Wykonawca chce dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia złożonej oferty może tego dokonać wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Pisemne oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami musi zostać dostarczone Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym widocznym napisem "Zmiana oferty". Koperty tak oznakowane zostaną otwarte po otwarciu koperty z ofertą Wykonawcy, której zmiany dotyczą.

15.3	Oświadczenia składne przez Wykonawcę, o których mowa w pkt 15.1 i 15.2 muszą być złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem zasad dotyczących składania oferty określonych w SIWZ (np. reprezentacja). Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i nie powodujące wątpliwości Zamawiającego co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.

15.4	Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę bez zachowania wymogu pisemności (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez pracowników Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie nie spełniającej powyższych wymogów
i inne) - nie będzie skuteczne.

16.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

16.1	Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 12.06.2007r. do godz. 1000, 
w sekretariacie Wiceprezydenta Miasta Kalisza (pok. Nr 6, III piętro), ul.Kościuszki 1a w Kaliszu.

16.2	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2007r. o godz. 1030, w pok. nr 6 (IV piętro) (Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji), ul. Kościuszki 1a w Kaliszu.

17.	Opis sposobu obliczenia ceny.

17.1	Cena ofertowa, podana w „Formularzu oferty”, ma być wyliczona w oparciu 
o przedłożone przedmiary robót – stanowiące zał. 11 ÷ 13 – metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru:

Wk = ∑L x Cj

gdzie: Wk – oznacza wartość kosztorysową robót, L – oznacza liczbę jednostek przedmiarowych robót, Cj – oznacza cenę jednostkową roboty podstawowej.

Podatek od towarów i usług /VAT/ należy doliczyć w kosztorysie ofertowym do końcowej wartości kosztorysowej robót, wpisać do pkt 1 „Formularza oferty”. 
W przypadku kilku kosztorysów składających się na ofertę podatek od towarów i usług /VAT/ należy doliczyć w każdym kosztorysie ofertowym do końcowej wartości kosztorysowej robót, a następnie zsumowane wartości netto i brutto wpisać do pkt 1 „Formularza oferty”.

17.2	Podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:

17.2.1. dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 4.4 SIWZ;

17.2.2. przedmiar robót, o której mowa w pkt 4.4 SIWZ;

17.2.3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, o której mowa w pkt 4.4 
            SIWZ;

17.2.4. ceny jednostkowe określone /oferowane/ przez Wykonawcę wg kalkulacji własnej bez podatku od towarów i usług VAT.

17.3. Przedmiar robót określa szczegółowy opis robót i wskazuje czynności, które należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości jednostek przedmiarowych robót wynikające z obliczeń.

Przywołane w przedmiarze robót podstawy wycen katalogowych służą jedynie uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiaru i nie są podstawą do wyceny robót.

17.4. W przypadku gdyby zakres robót ujęty w przedmiarach nie obejmował pełnego zakresu wynikającego z projektu budowlanego, należy to zgłosić Zamawiającemu

17.5. Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty wykonania zadania, koszty robocizny, materiałów, roboty towarzyszące i tymczasowe.

17.6. W kosztorysie ofertowym nie mogą występować dodatki i upusty oraz ewentualnie inne składniki kalkulacyjne poza tymi, które wynikają z formuły kalkulacyjnej.

17.7. W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej, obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru. Brak ceny i wartości tych pozycji, które nie zostały wypełnione przez Wykonawcę skutkować będzie uznaniem, że zostały one uwzględnione w cenach 
i wartościach innych pozycji. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robót nie wycenionych 
w kosztorysie ofertowym.

17.9. Ceny /stawki: roboczogodziny Kp, Z, Kz, które zostały przyjęte do wyceny robót 
w danej kategorii/ branży robót muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży / kategorii/ robót.

17.10.Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

18.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

18.1	Kryterium ceny : najniższa cena.

18.2	Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto.

18.3	Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, liczoną według wzoru:

Cena oferty najniższej x 100

Liczba punktów oferty badanej = ------------------------------------

Cena oferty badanej

19.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.1	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie
o terminie i miejscu podpisania umowy.

19.2	W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może żądać dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

20.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.

21.1	Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych 
w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

21.2	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

22.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy - „Środki ochrony prawnej” 
z uwzględnieniem art. 4a.

23.	 Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną.

25.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

26.	Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

27.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Składanie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – składających ofertę wspólnie.

Zaleca się aby Wykonawcy składający ofertę wspólnie złożyli wyżej wymienione oświadczenia w jeden z poniższych sposobów:

a) złożenie jednego oświadczenia przez pełnomocnika ustanowionego przez wszystkich Wykonawców, tj. w treści oświadczenia należy wymienić nazwy, adresy wszystkich Wykonawców, a podpis składa występujący w ich imieniu pełnomocnik,

b) złożenie jednego wspólnego oświadczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. w treści oświadczenia należy wymienić nazwy, adresy wszystkich Wykonawców, a podpisy składają upełnomocnieni reprezentanci każdego 
z Wykonawców.

Załączniki:

- Projekt umowy.

- Formularz oferty – do wypełnienia.

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianie warunków określonych w art. 22 ustawy – do wypełnienia.

- Wykaz osób, spełniających warunki udziału w postępowaniu – do wypełnienia.

- Doświadczenie zawodowe – do wypełnienia.

- Potencjał techniczny – do wypełnienia.

- Projekt budowlano – wykonawczy - Architektura;

- Projekt budowlano – wykonawczy  - Instalacje sanitarne;

- Projekt budowlano – wykonawczy  - Instalacje elektryczne;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

- Przedmiar robót ogólnobudowlanych;

- Przedmiar robót sanitarnych;

- Przedmiar robót elektrycznych.

Umowa nr ................... (projekt)

Zawarta w dniu ................................. 2007 roku pomiędzy Miastem Kalisz, Główny Rynek 20, NIP 618-001-59-33 reprezentowanym przez:

- ...........................................................................................................................

- ...........................................................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ................................................................................................................................ z siedzibą
w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowanym przez:

- ...........................................................................................................................

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (WRI. 3410-40/07) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dzieło budowlane) pn.: „Budowa boiska sportowego ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul.Chełmska 18 w Kaliszu”.

### 2. Całkowity zakres robót będący przedmiotem roboty budowlanej, o której mowa w ust. 1, zawarty został w następujących dokumentach: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej sprawy nr WRI. 3410-40/07 i jej załącznikach tj. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót,
z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje w całości.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

- projektem budowlano-wykonawczym, kosztorysem ofertowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami technicznymi wynikającymi 
z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku aktów prawnych wyszególnionych w art. 30 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),

- Przy realizacji zamówionego dzieła budowlanego Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 881) oraz innych przepisów o ile mają zastosowanie,

- dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów świadczących, że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych 
w przepisach, o których mowa w ppkt a) oraz innych, o ile mają zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi (DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje itp.,

- wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego 
i osób trzecich, a w szczególności realizacji robót uciążliwych pod względem hałasu 
w czasie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego lub Dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 6 (użytkownika),

- zachowania w czasie wykonania robót warunków BHP i P.POŻ.

- Wykonawca zrealizuje zamówione dzieło budowlane z materiałów własnych.

- Zakres świadczonych przez wykonawcę robót jest taki, jak określono go w niniejszej umowie i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie (dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót).

§ 3

- Rozpoczęcie realizacji zamówienie nastąpi niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, 
a wykonanie zamówienia zakończy się nie później niż do dnia 14.09.2007r. Data wykonania zamówienia rozumiana jest jako termin odbioru końcowego i ostateczne przekazanie obiektu użytkownikowi.

- Za dzień zakończenia robót budowlanych strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru (wpis Kierownika budowy do Dziennika budowy) potwierdzony wpisem rzez inspektorów nadzoru oraz pismem lub faksem.

§ 4

    - Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od jej zawarcia.

    - Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy wskaże jego granice.

    - Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się odpowiedzialny za plac budowy.

    - Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować teren prac i jego zaplecze, łącznie 
z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie prac.

    - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony, mienia i budynku obowiązujących u Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

    - Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie wstęp na teren robót, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych.

    - W czasie trwania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w należytym stanie, 
a w szczególności będzie usuwał i właściwie składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci.

    - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

    - Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005r.  Nr 236, poz. 2008) wraz z powszechnie obowiązującymi przepisami miejscowymi. Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

( 5

- Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………...

- Wykonawca na swój koszt ustanawia kierowników robót:

- w specjalności sanitarnej ……………………………………………...……………………..,

- w specjalności elektrycznej …………………………………………………….……………,

za których odpowiada na zasadach ogólnych.

- Kierownicy działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana kierowników wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającemu.

§ 6

. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego:

- w specjalności konstrukcyjno – budowlanej: ……………………………..………………..,

- w specjalności sanitarnej ………………………………………….………………………..,

- w specjalności elektrycznej …………………………………………………………………,

2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego reprezentują Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego 
i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

- Inspektorzy nadzoru oraz kierownicy budowy i robót działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z późn. zm.) a inspektorzy nadzoru - także w granicach umocowania nadanych im odrębną umową.

§ 7

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówionego dzieła budowlanego strony zobowiązuję się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

§ 8

- Po całkowitym wykonaniu zamówienia Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość
do odbioru końcowego.

- Gotowość do odbioru końcowego oraz wykonanie robót zanikowych lub podlegających zakryciu Wykonawca zgłasza Zamawiającemu każdorazowo na piśmie oraz do dziennika budowy, a odbiór końcowy dodatkowo na piśmie po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru zakresu prac.

- Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego, w terminie 10 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości.

- W przypadku odbioru robót zanikowych lub podlegających zakryciu, termin odbioru wynosi 3 dni od zgłoszenia gotowości.

- Zakończenie prac odbiorowych zostanie potwierdzone spisaniem końcowego protokołu odbioru robót. Protokół winien być podpisany przez Kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego.

6.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać po zakończeniu robót dokumentację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 9

- Za wykonane roboty, będące przedmiotem niniejszej umowy, przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie brutto ........................... PLN (słownie: .................. ………………………………………) w tym cena netto ............................. PLN + 22 % podatku VAT w wysokości .................... PLN, co jest zgodne z ofertą Wykonawcy.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi dotyczącymi wykonanych zakresów robót.

- Podstawę do rozliczenia stanowić będzie protokół stanu robót podpisany przez odpowiednich inspektorów nadzoru i kierowników robót.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminie 21 dni licząc od daty ich doręczenia wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Faktura wystawiana będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie zrealizowana przez Zamawiającego płatność.

§ 10

- O konieczności wykonania prac (robót) zamiennych i dodatkowych Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającemu za pośrednictwem właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, sporządzając z nim stosowny protokół konieczności.

- Wykonawcy nie wolno wykonywać robót zamiennych i dodatkowych bez pisemnej zgody Zamawiającego (zatwierdzenia przez niego protokołu konieczności).

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Przed przystąpieniem do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów obejmujących zakres tych robót. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

  - roboty zamienne i dodatkowe wyceniane będą na podstawie kosztorysów ofertowych, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe na podstawie obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych lub na podstawie zatwierdzonych przez inspektora/ów nadzoru wycen własnych Wykonawcy, dokonanych w oparciu o czynniki cenotwórcze zawarte w kosztorysach ofertowych danej branży,

  - jednostkowe ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmowane będą według stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe ceny te zostaną ustalone w drodze negocjacji między stronami umowy; ceny te nie mogą być wyższe niż ceny średnie wynikające z zeszytów ORGBUDU-SERWIS za okres ich wybudowania.

§ 11

- Wykonawca, z zastrzeżeniem w ust 2, udziela Zamawiającemu ……………….. gwarancji 
jakości na wykonany przedmiot umowy (nie krócej niż 24 miesiące). Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru, o którym mowa 
w § 8 ust. 5 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez dostawców urządzeń, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, że egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę wykonywać będzie, w imieniu Zamawiającego, podmiot przyjmujący obiekt
do eksploatacji (użytkownik).

§ 12

- Użytkownik w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wydanego mu dzieła budowlanego, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, Użytkownik może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 13

- Za zwłokę w zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości przedmiotu umowy określonej w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii.

- Strona odstępująca od umowy z przyczyn jej dotyczących, zapłaci drugiej stronie z tego tytułu karę umowną w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, określonej wyżej w § 9 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 14

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych 
z usunięciem szkody.

§ 15

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % ogólnej wartości umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie dotrzymuje przesuniętego terminu realizacji wykonania robót,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 11-12 umowy,

- Wykonawca wykonuje roboty z wykorzystaniem materiałów, wyrobów innych niż zawarte w jego ofercie lub niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia albo ogólnie przyjętych norm jakościowych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego, obciążają następujące obowiązki:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 16

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm) nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 17

Integralną częścią umowy są:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- oferta Wykonawcy.

..................................................				.................................................

(Zamawiający)						 (Wykonawca)

UWAGA: Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

..........................dnia................................

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Urząd Miejski w Kaliszu

## FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska sportowego ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Chełmska 18 w Kaliszu” zgodnie z wymaganiami SIWZ oświadczam, iż:

- Oferuję wykonanie robót objętych zamówieniem zgodnie z warunkami zawartymi 
w SIWZ za łączne wynagrodzenie umowne w kwocie brutto .......................................... PLN (słownie: ....................................................................................................................), w tym cena netto: …………………………. PLN, + 22 % podatku VAT w wysokości ..……………………... PLN

- Wyżej wymienione zamówienie wykonam w terminie określonym w SIWZ.

3). Udzielam gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ………….. m-cy (nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od terminu odbioru końcowego.

- Przy realizacji zamówienia zostanie użyta trawa syntetyczna o następujących właściwościach:

Nazwa trawy: ....................................................................................................................

Rodzaj włókien: ................................................................................................................

Wysokość włókien: ..........................................................................................................

Ciężar włókien [ Dtex]: .................................................................................................

Gęstość włókien [pęczków/ splotów / m2]: ....................................................

Kolor trawy i linii: ............................................................................................................

Inne parametry: ................................................................................................................

4) Zapoznałem się z treścią SIWZ, w tym projektem umowy stanowiącej załącznik 
i akceptuję ich treść.

  - Akceptuję warunki płatności określone w projekcie umowy.

  - Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

  - Dokonałem / nie dokonałem(*) wizji lokalnej na terenie robót objętych przedmiotem zamówienia.

  - Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji

(w przypadku oferty wspólnej podać dane pełnomocnika):

Nazwa firmy: .......................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................................

tel. ................................................................., fax. ..............................................................

9) W załączeniu przedkładam nw. załączniki:

1) ……………………………………………..

2) ……………………………………………..

3) ……………………………………………..

n) …………..…………………………………

.................................................................

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do oferty

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### .......................... dnia................................

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oświadczam, że reprezentowany przez mnie Wykonawca:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ustawy.

.................................................................

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

Załącznik nr 2 do oferty

..........................dnia................................

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

WYKAZ  OSÓB, SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 
O KTÓRYCH MOWA W PKT 9.1.2 a) ÷ c) SIWZ

| L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja w realizacji zamówienia / specjalność uprawnień | Numer uprawnień budowlanych | Numer zaświadczenia właściwej terenowo OIIB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |  |
|  |  | kierownik robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |
|  |  | kierownik robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych |  |  |

Załączniki:

- dokumenty potwierdzające, posiadanie przez osoby wymienione w wykazie uprawnień budowlanych,

- zaświadczenia potwierdzające członkostwo ww. osób we właściwej terenowo izbie samorządu zawodowego.

.................................................................

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

Załącznik nr 3 do oferty

..........................dnia................................

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykaz należycie wykonanych robót budowlanych zgodnie z warunkiem udziału 
w postępowaniu określonym w pkt 9.1.2.d) SIWZ.

| L.p. | Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia (wskazać zakres robót) | Termin realizacji zamówienia (od dnia –do dnia) (dzień/miesiąc/rok) | Wartość zamówienia brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączniki:

-  dokumenty potwierdzające, że zamówienia wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie.

.................................................................

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

Załącznik nr 4 do oferty

..........................dnia................................

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

# POTENCJAŁ TECHNICZNY

Wykaz podstawowych narzędzi i urządzeń przewidzianych do wykonania zamówienia zgodnie 
z warunkiem udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.2.e) SIWZ.

| Opis urządzeń i narzędzi (rodzaj, nazwa producenta, model) | Liczba jednostek | Forma posiadania (własność, dzierżawa, wynajem) |
| --- | --- | --- |
|  | żądana | posiadana |  |
| środek transportu o ładowności min. 5 ton, spycharka, ubijak, walec. | 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. |  |  |

.................................................................

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/